Project Charter

2023

Project

Charter

A c t a   d e   c o n s t i t u c i ó n   d e l   p r o y e c t o

Lima, Perú

Project Charter 2023

Acta de constitución del proyecto

# Historial de versiones

| Versión | Hecha por | Revisada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - Guillermo Jose Savero Quispe (GS) - Marysabel Araccelli Zevallos Navarro (MZ) | - Duany Brayan Lirio Vasquez (DL) | 13/05/2022 | Versión 1.0 |

Project Charter 2023

# Project Charter

| Título del proyecto: Sistema de Comercio Electrónico TAAL (SCET) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de realización: | 30/01/2023 |  |  |
| Líder del proyecto: | Leonardo Franco Ormeño Vasquez | Cliente: | TAAL |

| Propósito del proyecto: | TAAL Creations & Art es una tienda online dedicada a la elaboración y comercialización de productos decorativos para el hogar que desea expandir su negocio y adaptarlo a las nuevas tendencias del mercado. El proyecto propuesto se trata de una sistema de comercio electronico (e-commerce) que cumpla con los objetivos requeridos por la empresa, ademas de mejorar su posicionamiento en el mercado. |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto a alto nivel: | El Sistema de Comercio Electrónico TAAL (SCET) consistirá en el desarrollo de dos plataformas web: - Tienda virtual dirigida a los potenciales clientes de TAAL. - Sistema administrador para la gestión de la tienda virtual. (Futuro) El desarrollo del proyecto estará a cargo del equipo: - Leonardo Franco Ormeño Sanchez (LO) |

3

Project Charter 2023

| Requisitos | Requisitos funcionales: - El sistema debe tener una página de inicio - El sistema debe listar productos y filtrarlos por categorías - El sistema debe contar con un carrito de compras - El sistema debe permitir realizar el checkout haciendo uso de una pasarela de pagos - El sistema debe permitir buscar productos |
| --- | --- |
|  | Requisitos no funcionales: - El sistema no debe permitir tiempos de carga mayores a cinco segundos para cualquier operación realizada a través del sistema. - La aplicación web debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tablets y smartphones. |
| Entregables clave: | - Acta de constitución - Documento de Historia de Usuarios - Documento de Arquitectura de Software - Manual de Usuario - Producto software funcional |

4

Project Charter 2023

|  | Objetivos del proyecto | Criterios de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Crear herramientas web que le brinden a TAAL el poder de vender fácilmente desde cualquier lugar, a cualquier persona, a través de Internet. Además, le permita controlar su negocio desde una única plataforma de gestión de ventas.(Parte 2) | Entregar una tienda virtual que muestre de forma dinámica y amigable el catálogo de productos de TAAL, que tenga una sección de carrito de compras, y que esté integrada con una pasarela de pagos para poder aceptar tarjetas de crédito. Entregar un sistema de gestión de ventas con inventario centralizado, gestión de pedidos y precios que muestre las estadísticas del negocio. |

| Cronograma de hitos importantes |  |
| --- | --- |
| Hito | Vencimiento |
| PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |
| DISEÑO |  |
| DESARROLLO |  |
| PRUEBAS |  |
| DESPLIEGUE |  |

Project Charter 2023

| Partes interesadas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Rol |
| Leonardo Franco Ormeño Vasquez | Lider de Proyecto / Scrum Master (LP), Analista Programador (AP) / Product Owner, Arquitecta de Software (AS) / Líder del equipo de desarrollo, Desarrollador Frontend (DF), Desarrollador Backend (DB), Administrador de Base de Datos (DBA), Tester QA (QA). |
| TAAL | Cliente |

| Nivel de autoridad del líder del proyecto |  |
| --- | --- |
| Decisiones de personal: | El líder del proyecto no cuenta con autoridad para contratar a una persona, ni sugerir un conocido y/o familiar. Este tiene el poder de discernir si un empleado es adecuado o no, en base a su rendimiento, y de ser el caso, despedirlo. |
| Gestión presupuestaria y variación: | El líder de Proyecto tiene la autoridad para manipular, controlar y utilizar el presupuesto establecido, siempre y cuando este cuente con sustento de aplicación. |
| Decisiones técnicas: | Rol de experto y mediador, el líder de proyectos puede brindar su opinión experta, así como de haber una disyuntiva entre dos o más opciones técnicas, elegir la que él considere adecuada. |
| Resolución de conflictos: | Rol de intermediario en cuanto al equipo de trabajo, la organización y con los interesados externos. |